RELATÓRIO DE INSTALAÇÃO

Evolution API v2 — VPS Hostinger

Data: 23 de fevereiro de 2026

Domínio: wa.euanapratica.com

Servidor: srv1012701 — IP: 168.231.73.12

# 1. Resumo Executivo

Esta sessão documentou a instalação completa da Evolution API v2 em um VPS Hostinger rodando Ubuntu 24.04 LTS, com o objetivo de integrar o WhatsApp ao CRM via Supabase. A instalação enfrentou e resolveu diversos desafios técnicos, culminando na conexão bem-sucedida da instância WhatsApp via pairing code após upgrade para a versão 2.3.7 compilada a partir do código-fonte.

| Etapa | Status | Observações |
| --- | --- | --- |
| Docker instalado | ✅ Concluído | v29.1.4 — já estava instalado no VPS |
| Estrutura de diretórios | ✅ Concluído | /opt/evolution-api criado |
| docker-compose.yml | ✅ Concluído | Evolution API v2.2.3 + PostgreSQL (inicial) |
| DNS configurado | ✅ Concluído | wa → 168.231.73.12 no GoDaddy |
| Nginx configurado | ✅ Concluído | Proxy reverso para porta 8088 |
| SSL (HTTPS) | ✅ Concluído | Let's Encrypt via Certbot |
| API online | ✅ Concluído | https://wa.euanapratica.com retorna 200 |
| Upgrade para v2.3.7 | ✅ Concluído | Build do source — /opt/evolution-api-src |
| WhatsApp conectado | ✅ Concluído | Pairing code gerado e autenticado com sucesso |

# 2. Ambiente e Configurações

## 2.1 Servidor

- Sistema Operacional: Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat)

- Hostname: srv1012701

- IP: 168.231.73.12

- Docker: v29.1.4

- Docker Compose: v5.0.0

- Nginx: 1.28.0 (standalone, sem painel)

## 2.2 Serviços Docker (produção atual)

- Evolution API: build local v2.3.7 (source em /opt/evolution-api-src)

- PostgreSQL: postgres:15

- Porta interna: 127.0.0.1:8088:8080

- Volume Postgres: evolution-api-src_evolution_pgdata

## 2.3 Domínio e DNS

- Domínio: euanapratica.com (registrado no GoDaddy)

- Subdomínio configurado: wa.euanapratica.com → 168.231.73.12

- SSL: Let's Encrypt via Certbot

- Certificados: /etc/nginx/ssl-certificates/wa.euanapratica.com.*

# 3. Problemas Encontrados e Soluções

## 3.1 Bracketed Paste Mode no Terminal

Problema: Ao colar comandos no terminal VNC, o texto ^[[200~ era inserido antes de cada comando, causando erros.

Solução: Executar o comando abaixo para desativar o modo:

printf '\e[?2004l'

## 3.2 Conflito de Portas — Caddy vs Nginx

Problema: O docker-compose original incluía o Caddy como servidor HTTPS, mas o Nginx já ocupava as portas 80, 443 e 8080.

Solução: Removido o Caddy do docker-compose. A Evolution API foi configurada para rodar na porta 8088 (apenas localhost) e o Nginx existente foi configurado como proxy reverso.

ports: - "127.0.0.1:8088:8080"

## 3.3 Configuração do Nginx

Problema: O Nginx usava um padrão diferente de configuração, incompatível com o arquivo gerado pelo Certbot.

Solução: Criado o arquivo /etc/nginx/sites-enabled/wa.euanapratica.com.conf seguindo o mesmo padrão dos outros virtual hosts do servidor, com certificados copiados para /etc/nginx/ssl-certificates/.

## 3.4 Redis Desconectado

Problema: A Evolution API tentava conectar ao Redis (não configurado), gerando loop de erros e impedindo a geração do QR code.

Solução: Adicionada variável de ambiente para desativar o Redis:

- CACHE_REDIS_ENABLED=false

## 3.5 Loop Infinito do Baileys — Bug Crítico v2.2.3

Problema: Mesmo após resolver os problemas anteriores, o Baileys entrava em loop de reconexão infinito (statusReason: 200 = connectionReplaced) sem gerar QR code nem pairing code. O endpoint /instance/connect retornava {"count":0} indefinidamente.

Diagnóstico realizado:

- Tentativa 1: Atualizar Baileys para github:EvolutionAPI/Baileys (6.7.18) — loop persistiu

- Tentativa 2: Deletar sessão corrompida no banco Postgres — loop persistiu

- Tentativa 3: docker-compose pull para nova imagem — apenas v2.2.3 disponível no Docker Hub

- Confirmado: IP da VPS não está bloqueado (curl -I https://web.whatsapp.com retornou 200)

- Causa raiz: bug no código do Evolution API v2.2.3 — reconecta imediatamente após connectionReplaced, criando loop

Solução definitiva: Build do source na versão 2.3.7 diretamente do GitHub:

cd /opt && git clone https://github.com/EvolutionAPI/evolution-api.git evolution-api-src

cd evolution-api-src && git checkout 2.3.7

docker-compose up -d --build

Resultado: Pairing code gerado com sucesso. WhatsApp conectado.

# 4. Instalação Atual — v2.3.7

## 4.1 Localização dos Arquivos

- Source code: /opt/evolution-api-src/

- docker-compose.yml: /opt/evolution-api-src/docker-compose.yml

- Instalação original (inativa): /opt/evolution-api/

## 4.2 Instância WhatsApp

- Nome: enp_hub

- Número vinculado: +1 (407) 842-9360

- API Key: 3a4c0821d8d66f96e3f400b5d9002a09f65085c711d0b8c49fc5eff664b76cfc

- Webhook global: https://seqgnxynrcylxsdzbloa.supabase.co/functions/v1/receive-whatsapp-webhook

## 4.3 Conectar nova instância (se necessário)

Para reconectar ou gerar novo pairing code:

curl -X POST https://wa.euanapratica.com/instance/create \

-H "apikey: 3a4c0821d8d66f96e3f400b5d9002a09f65085c711d0b8c49fc5eff664b76cfc" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"instanceName": "enp_hub", "integration": "WHATSAPP-BAILEYS", "qrcode": true, "number": "14078429360"}'

O pairing code retorna no campo qrcode.pairingCode da resposta. Use-o imediatamente no WhatsApp (expira em ~60 segundos).

No WhatsApp: Configurações → Dispositivos Conectados → Conectar dispositivo → Conectar com número de telefone.

Em caso de erro: Forbidden, execute o comando abaixo para gerar QR Code e/ou Pariing Code:

curl --request GET \

--url "https://wa.euanapratica.com/instance/connect/enp_hub?number=14078429360" \

--header "apikey: 3a4c0821d8d66f96e3f400b5d9002a09f65085c711d0b8c49fc5eff664b76cfc"

# 5. Configuração Supabase

## 5.1 APIs Externas

- base_url: https://wa.euanapratica.com

- api_key: 3a4c0821d8d66f96e3f400b5d9002a09f65085c711d0b8c49fc5eff664b76cfc

- instance_name: enp_hub

## 5.2 Configurar Webhook (se necessário)

curl -X PUT https://wa.euanapratica.com/webhook/set/enp_hub \

-H "apikey: 3a4c0821d8d66f96e3f400b5d9002a09f65085c711d0b8c49fc5eff664b76cfc" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{

"enabled": true,

"url": "https://seqgnxynrcylxsdzbloa.supabase.co/functions/v1/receive-whatsapp-webhook",

"webhookByEvents": true,

"events": ["MESSAGES_UPSERT","MESSAGES_UPDATE","CONNECTION_UPDATE","QRCODE_UPDATED"]

}'

# 6. Manutenção

## 6.1 Comandos Úteis

- Ver logs: cd /opt/evolution-api-src && docker compose logs -f evolution-api

- Reiniciar API: docker compose restart evolution-api

- Ver status: docker compose ps

- Testar API: curl https://wa.euanapratica.com

- Ver status da instância: curl https://wa.euanapratica.com/instance/connectionState/enp_hub -H "apikey: ..."

## 6.2 Renovação Automática do SSL

O certificado Let's Encrypt expira em 90 dias. Para renovar automaticamente, adicione ao cron:

0 3 * * * certbot renew --quiet && \

cp /etc/letsencrypt/live/wa.euanapratica.com/fullchain.pem /etc/nginx/ssl-certificates/wa.euanapratica.com.crt && \

cp /etc/letsencrypt/live/wa.euanapratica.com/privkey.pem /etc/nginx/ssl-certificates/wa.euanapratica.com.key && \

systemctl reload nginx

## 6.3 Atenção — Não usar docker-compose down na pasta antiga

A pasta /opt/evolution-api contém a instalação v2.2.3 original com bugs. A instalação ativa é /opt/evolution-api-src. Nunca fazer docker-compose down && up na pasta antiga, pois isso derrubaria o serviço e exigiria rebuild manual.

— Fim do Relatório —